# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# БРАТСКИЙ РАЙОН

КАЛТУКСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛТУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

№  33   от  10.07. 2014 г.

О подготовке предприятий и организаций

на территории Калтукского сельского

поселения к отопительному периоду 2014-2015 г.

В целях обеспечения централизованного контроля за проведением своевременной и эффективной подготовки предприятий и организаций Калтукского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», постановлением мэра Братского района от 04.09.2013г. № 227 «Об утверждении программы проверки готовности муниципальных образований и организаций Братского района к отопительному периоду», руководствуясь ст. 46 Устава Калтукского муниципального образования,-

1.	Для контроля за проведением работ по подготовке к отопительному
сезону  2014-2015   г.г.   предприятиями  и  организациями  Калтукского сельского поселения создать комиссию в составе:

- Гутенко А.Ю. – глава Калтукского сельского поселения - председатель комиссии;

- Котова О.В. – технический работник администрации - заместитель
председателя комиссии;

- Храмцов М.Н.   – директор МУП «ЖКХ Калтук» - член комиссии;

- Терпугова Г.И. – главный бухгалтер централизованной бухгалтерии - член комиссии;

- Горбанович С.Н. – ведущий специалист управления ЖКХ администрации МО «Братский район» - член комиссии;

- Московских Т.Г. – старший инспектор ГО и ЧС – член комиссии;

- представителя Братского технического отдела энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

2.	Заседания комиссии по подготовке к зиме проводить не реже двух раз
в месяц с 01.07.2014 г. по 01.11.2014 г.

3. Директору МУП «ЖКХ Калтук»:

3.1.	В   срок  до   16.07.2014  г.   откорректировать   планы  -  графики
проведения работ по подготовке к ОЗП 2014-2015 г.г. объектов жилого фонда и
коммунального назначения с указанием ответственных за выполнение работ.

- 3.2.	Создать   рабочие   комиссии   по   подготовке   к   зиме   объектов
бюджетной   сферы   и   коммунального   назначения,   еженедельно   проводить
заседания комиссий для контроля за исполнением планов-графиков проведения
работ с предоставлением отчётов о ходе подготовки к зиме в администрацию
Калтукского сельского поселения.   В   состав  комиссий   включить   ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных, ответственных за энергохозяйство, представителя администрации МО «Братский район» (по согласованию), представителя Братского технического отдела энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора (по согласованию).

3.3.	Обеспечить наличие распоряжений о назначении лиц, ответственных
за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котельных и тепловых
сетей,    ответственных       за       энергохозяйство,    о    создании    на   местах
квалификационных  комиссий  для  аттестации  персонала,  обслуживающего
котельные, тепловые сети, объекты энергохозяйства. Ответственным лицам,
членам квалификационных комиссий  пройти  проверку знаний  в порядке,
установленном нормативными документами, провести обучение и проверку
знаний   персонала,   занимающегося   обслуживанием   и   ремонтом  тепловых
энергоустановок, электрооборудования с записью в журналах проверки знаний,
составлением протоколов и выдачей удостоверений установленного образца.

- Заключить   договоры   в   установленном   порядке   на   проведение
ремонтно-восстановительных работ на объектах жилого фонда и коммунального
назначения    между    собственниками    объектов    и    исполнителями    работ.
Обеспечить своевременное проведение работ, предусмотренных планами и
графиками по подготовке к зиме.

- К  началу  отопительного  сезона  обеспечить  наличие  в  каждой
котельной оперативного журнала, температурного графика, схем подключения
трубопроводов и котельного оборудования, схем тепловых сетей, нормативного
запаса топлива: угля - на период работы котельной не менее 14 дней;  дров -
не менее  30 дней.

- До 20.08.2014 г. отработать, утвердить инструкции для персонала,
обслуживающего     объекты     ЖКХ,     инструкции     по     противопожарной
безопасности.

- До 20.08.2014 г. разработать, утвердить планы-графики проведения
противоаварийных и противопожарных тренировок на отопительный сезон
2014-2015 г. для ремонтного и обслуживающего персонала; обеспечить их
своевременное    выполнение    с    записью    в    журнале    противоаварийных
тренировок.

3.8.	Обеспечить проведение гидравлических испытаний и промывки
тепловых сетей с составлением актов.

3.9.	Выдать потребителям тепловой энергии предписания на выполнение требований  Правил  технической  эксплуатации  тепловых  энергоустановок
потребителей.

- До 01.09.2014 г. оформить акты и паспорта готовности котельных к
работе в осенне-зимний   период 2014-2015 г. Акты готовности с прилагаемым
пакетом   документов   представить   в   Братский технический отдел энергетического надзора Енисейского управления Ростехнадзора для рассмотрения и подписания.

- До 01.09.2014г. провести комиссионное обследование жилищного муниципального фонда и смешанной форм собственности, результаты обследования    и    выводы    комиссии    отразить    в    паспортах    готовности жилых домов.

4.	Руководителям объектов образования, здравоохранения, культуры и
социальной защиты:

4.1. обеспечить выполнение предписаний МУП «Калтукское ЖКХ»
по    обеспечению    готовности    теплопотребляющих    установок    объектов бюджетной сферы в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей.

4.2. до 15.09.2014г. оформить акты и паспорта готовности к отопительному периоду 2014-2015 г.г. потреблений тепловой энергии (объектов бюджетной сферы. Оборудованных центральным отоплением и представить в администрацию Калтукского муниципального образования для рассмотрения.

5.	Директору МУП «ЖКХ Калтук» (Храмцову М.Н.) организовать приобретение и доставку угля для создания нормативного запаса топлива;   особое   внимание   уделить   досрочному   завозу   топлива.

6.	Главному бухгалтеру Централизованной бухгалтерии администрации Калтукского сельского поселения (Терпуговой Г.И.) обеспечить финансирование доставки топлива, работ по капитальному ремонту и подготовке к зиме.

7.	Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   оставляю
за собой.

_________________  А.Ю.Гутенко